| Башkортостан Республикаhы Асkын районы муниципаль районының Ҡарткиҫәк ауыл советы ауыл биләмәһе хакимияте |  | Администрация сельского поселения Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район Республика Башкортостан |
| --- | --- | --- |
| БОЙОРОК «10» март 2020 й. | № 2 | РАСПОРЯЖЕНИЕ «10» марта 2020 г. |

О проведении мероприятий по безаварийному пропуску

весеннего половодья в 2020 году

На основании распоряжения администрации муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан № 41-р от 10.03.2020 года в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, гидротехнических сооружений, мостов,  хозяйственных строений, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций и организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан в 2020 году, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях:

- Утвердить:

  - состав противопаводковой комиссии Сельского поселения Карткисяковский сельсовет (приложение № 1);

  - прилагаемый план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2020 году (приложение № 2);

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации Хузиевой А.М.

Глава

сельского поселения Карткисяковский сельсовет

муниципального района Аскинский район

Республики Башкортостан

Р.Х.Минимухаметов

исп.: Хуиева А.М.

т. (834771)28402

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

СП Карткисяковский сельсовет

№ 2 от «10» марта 2020 года

Состав против паводковой комиссии 2020 года

Минимухаметов Р.Х. – председатель комиссии, глава СП

Карткисяковский сельсовет

члены комисии:

Хузиева А.М. – управляющий делами СП Карткисяковский сельсовет;

Минимухаметова Л.А.- директор школы (по согласованию);

Касимова З.А. – завед. ФАП (по согласованию);

Абраров Д.Ш. – ИП глава КФХ (по согласованию);

Шакиров Р.Н. -  ИП (по согласованию).

Управляющий делами:                               Хузиева А.М.

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

СП Карткисяковский сельсовет

№ 2 от «10» марта 2020 года

П Л А Н

мероприятий проведению паводка 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные лица за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить населенные пункты, складские помещения, материальные ценности и т.д., которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать планы предупредительных и спасательных работ по каждому объекту | до 15.03.2020г. | Администрация СП, руководители хозяйств (по согласованию) |
| 2 | Проверить состояние мостов и др. сооружений при необходимости провести ремонт водоотводов, кюветов, укрепить мостовые пролеты, к началу паводка опорожнить водоемы сезонного регулирования | до 15.03.2020г | Администрация СП, руководители по принадлежности сооружений (по согласованию) |
| 3 | Своевременно заготовить и подвести строительные материалы, камень, лесоматериалы и т.п. | до 20.03.2020г | руководители по принадлежности сооружений (по согласованию) |
| 4 | Укомплектовать аварийные бригады по обеспечению сохранности мостов и других сооружений | Постоянно | администрация СП, руководители по принадлежности сооружений (по согласованию) |
| 5 | Рекомендовать по обеспечению сохранности опор линий связи, электролиний | Постоянно | руководители - РУС, ООО «Аскинские электрическиесети» (по согласованию) |
| 6 | Своевременно до паводка обеспечить вывоз материальных ценностей с затопляемых мест | до 01.04.2020г | руководители по принадлежности сооружений (по согласованию) |
| 7 | Рекомендовать обеспечить на время паводка запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне затопления, а также продуктов питания и предметов первой необходимости | до 20.03.2020г | администрация СП, руководители хозяйств, ФАП, (по согласованию) |
| 8 | Обеспечить сохранность дорог, своевременно провести работы по очистке дорог от снега и водоотводные трубы | В период паводка | Депутаты СП в своих округах и ДРСУ (по согласованию) |
| 9 | Подготовить транспорта и помещений, пунктов временного размещения для возможной эвакуации населения из зон затопления (подтопления) | до 20.03.2020г. | Администрация СП, руководители по принадлежности сооружений (по согласованию) |
| 10 | Эвакуировать население из зон возможного затопления (подтопления) | В период паводка. | Администрация СП, население |
| 11 | Провести сходы граждан с целью предупреждения населения о вероятном подтоплении, обучения населения правилам поведения и действиям во время половодья | до 01.04.2020г. | Администрация СП, депутаты СП в своих округах |
| 12 | Провести разъяснительную работу среди учащихся по технике безопасности во время весеннего половодья | до начало паводка | МБОУ СОШ д.Карткисяк (по согласованию) |
| 13 | Проведение тренировок с отработкой вопросов оповещения населения и проверка готовности сил и средств | до 20.03.2020г | Администрация СП |
| 14 | В целях обеспечения экологической безопасности, во время весеннего половодья, провести инвентаризацию мест захоронения и обеспечить своевременную защиту | до 20.03.2020г. | Администрация СП, руководители хозяйств (по согласованию) |
| 15 | Предоставление обобщенной информации по итогам пропуска половодья и данных о нанесенном ущербе | до 01.06.2020г. | Противопаводковая комиссия |

Примечание: в паводковый период телефоны дежурных:

ЕДДС тел. 2-13-57, 01, 2-17-02.

Управляющий делами:                                           Хузиева А.М.